****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA**

**LIŠANE OSTROVIČKE**

Općinsko vijeće

KLASA:400-08/21-01/3

URBROJ:2198-29-01-21-1

Lišane Ostrovičke, 25. travnja 2023. godine

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» broj 3/21), Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj 25. travnja 2023. godine, donosi

**Izvještaj o izvršenju**

**Plana razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu**

**Članak 1.**

Plan razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu donesen je na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine.

**Članak 2.**

Tablica Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu glasi:

TABLICA:

Strateški razvojni program Općine Lišane Ostrovičke 2015-2020.

Cilj 1: Razvoj gospodarstva kroz izgradnju suvremene infrastrukture, korištenje prirodnih resursa i održivo upravljanje okolišem;

Prioritet 1.1. :Unaprijediti komunalnu infrastrukturu

Mjera 1.1.4.:Rekonstruirati lokalne prometnice koje povezuju naselje općine i poboljšati prometnu povezanost

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program u Prorač.** | **Način ostvarenja cilja** | **Aktivnost projekt u proračunu** | **Pokazatelji rezultata** | **Vrijednost**  **2022** | **Ostvareno**  **2022** | **Vrijednost**  **2023** | **Vrijednost**  **2024** |
| P 1012 | Strukturni fondovi | K100056 do K100065  Asfaltiranje cesta i nogostupa | broj izgrađenih/obnovljenih infrastrukturnih projekata u području cestovne infrastrukture | 1.350.000 | 168.585,68 | 940.000 | 1.245.000 |

Strateški razvojni program Općine Lišane Ostrovičke 2015-2020

Cilj 2: Jačanje društvenog standarda i razvoj ljudskih potencijala

Prioritet 2.1.: Osigurati društvenu infrastrukturu i sadržaje

Mjera 2.1.2.: Jačati programe za slobodno vrijeme stanovništva

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program u Prorač.** | **Način ostvarenja cilja** | **Aktivnost projekt u proračunu** | **Pokazatelji rezultata** | **Vrijednost**  **2022** | **Ostvareno**  **2022** | **Vrijednost**  **2023** | **Vrijednost**  **2024** |
| P1005 | Program potpore organizacijama civilnog društva za područje sporta, kulture i turizma | A100025  Potpore udrugama | Godišnje izvješće udruga | 85.000 | 15.000,00 | 65.000 | 85.000 |

Strateški razvojni program Općine Lišane Ostrovičke 2015-2020

Cilj 2: Jačanje društvenog standarda i razvoj ljudskih potencijala

Prioritet 2.1.: Osigurati društvenu infrastrukturu i sadržaje

Mjera 2.1.2.: Jačati programe za slobodno vrijeme stanovništva

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program u Prorač.** | **Način ostvarenja cilja** | **Aktivnost projekt u proračunu** | **Pokazatelji rezultata** | **Vrijednost**  **2022** | **Ostvareno**  **2022** | **Vrijednost**  **2023** | **Vrijednost**  **2024** |
| P1004 | Izgradnja društvenog doma sa sportskim sadržajima  Lišane | K100016 | Povećanje kvalitete života razvojem društvene infrastrukture | 30.000 | 0,00 | 100.000 | 100.000 |

**Članak 3.**

Ovaj Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u u „Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke“.

**Predsjednik**

**Karlo Martin Kalcina, mag.oec.**